UNISAGRADO · Ciência da Computação · Testes e Qualidade de Software · Prof. Dr. Elvio Gilberto da Silva

Resumo de andamento · Projeto Integrado P2

Grupo 13 · Turma CC · Leonardo Valentim, Natasha Teixeira, Udymilla Chagas · 24/09/2026

## Sistema escolhido: Sistema Saborino (aguardando aprovação)

Sistema web de gestão de uma pequena produção de alimentos, desenvolvido anteriormente por um integrante. Usa Django REST Framework e PostgreSQL no backend e Vue 3 no frontend. Cobre clientes, produtos, vendas, recebíveis (fiado), pagamentos, compras, produção e fechamento mensal. Será testado apenas numa cópia local, com banco próprio e dados fictícios. A 2ª opção avaliada foi o GreenOps (TCC do grupo), descartada por não ter interface web nem formulários suficientes (seção 5.3).

## O que está pronto

- Estrutura do projeto: pasta P2_TQS_2026_CC_GRUPO13_SABORINO com as 17 subpastas da seção 11.3.

- Sistema rodando localmente: API, PostgreSQL 15 e frontend sobem sem Docker, com script de ambiente e massa de dados fictícia idempotente.

- Linha de base executada: 69 testes existentes do backend e 1 do frontend passaram; o build do Vue foi concluído; o smoke test da API respondeu 204/401 no login, 201/400 no cadastro e 401 sem autenticação.

- Documentos: README da pasta 00 (seção 11.4) e Ficha do Apêndice A com as 2 opções, verificação da seção 5.3 e classificação preliminar dos níveis de teste.

## Fluxos no escopo preliminar

F1 Autenticação · F2 Cadastro de clientes · F3 Cadastro de produtos · F4 Registro de venda com itens (gera recebível) · F5 Recebimento parcial ou total · F6 Compras e produção · F7 Relatórios e fechamento. Ficam fora do escopo os fluxos de e-mail (Celery, Redis e provedor externo) e a implantação.

## Próximos passos

- Marco 2: catálogo de 8+ requisitos (6 RF + 2 RNF) com critérios verificáveis, matriz de 8 riscos e plano de testes (Apêndice D).

- Marco 3: 24+ casos de teste com partição de equivalência e valor limite (ex.: quantidade e preço do item, valor do pagamento em relação ao saldo) e matriz de rastreabilidade.

- Criar o repositório no GitHub (branch do grupo e GitHub Issues para defeitos) e configurar o SonarCloud para a análise de linha de base.

## Dúvidas para o professor

- O sistema é em Python: podemos usar pytest + pytest-django no lugar do JUnit (seção 8.3)?

- O pipeline pode ser no GitHub Actions? E a análise de qualidade pode ser no SonarCloud, em vez de um SonarQube local?

- Testar o Saborino apenas numa cópia local, com banco próprio e dados fictícios, atende às seções 5.3 e 5.4?

- A composição do grupo (trio) está confirmada? E a pasta do Drive já está disponível?